АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОЕ УСМАНОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2012г.  №___5

446979, с, Старое Усманово

ул. Советская,1 телЗ-85-19,3-85-20,3-85-58

О проведении на территории сельского поселения Старое Усманово

акции «Посади и вырасти своё дерево»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования благоприятной жизненной среды в населенных пунктах  на территории сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский, повышения уровня экологического воспитания населения поселения 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести на территории сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский с 15 апреля по 30 мая и с 10 сентября по 30 октября 2012 года акцию «Посади и вырасти своё дерево». 
2. Утвердить план мероприятий по проведению в 2012 году на территории сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский акции «Посади и вырасти своё дерево» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Организовать на территории сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский акции «Посади и вырасти своё дерево».
3.1. Обеспечить оповещения  проведения акции на информационных стендах в населенных пунктах поселения. 
3.2. Еженедельно представлять информацию о ходе выполнения плана 
мероприятий по проведению в 2012 году на территории сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский акции «Посади и вырасти своё 
дерево» в отдел архитектуры и строительства администрации муниципального района Камышлинский. 
4. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, общественным объединениям принять участие в проведении акции «Посади и вырасти своё дерево».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения Старое Усманово

муниципального района Камышлинский                                              М.И.Шайдулин

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы поселения

от 29.02.2012г.  №5

ПЛАН
мероприятий по проведению на территории сельского поселения Старое Усманово муниципального района Камышлинский акции «Посади и вырасти своё дерево»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелёнными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам. | 15.04.2012 - 30.05.2012 10.09.2012- 30.10.2012 | Руководители организаций, предприятий (по согласованию) |
| 2. | Создание чистых зелёных зон вокруг детских садов и школ, устройство детских спортивных площадок. | II- III кварталы 2012 г. | Руководители организаций, предприятий (по согласованию) |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с населением о важности мероприятий, проводимых в рамках акции «Посади и вырасти своё дерево», обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведение в порядок существующих парков, садов и памятных посадок. | 15.04.2012 30.05.2012 10.09.2012- 30.10.2012 | М.И.Шайдулин Руководители организаций, предприятий (по согласованию) |
| 4. | Систематическое освещение выполнения мероприятий по проведению акции «Посади и вырасти своё дерево» на информационных стендах в населённых пунктах поселения в наиболее посещаемых гражданами местах | II- III кварталы 2012 г. | Зав.библиотекой, директора СДК МКУ ЦКД «Центр культуры и досуга» |