| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2013г. № 87 |  |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной   программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Уставом сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, в целях модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, администрация сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить муниципальную   программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области на 2014 – 2016 годы» (прилагается).

  - Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.

  - Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения                                   А.Р.Зарипов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

НА 2014 - 2016ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новое Усманово муниципального района Камышлинский на 2014-2016годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор | Администрация сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является улучшение качества сети дорог сельского поселения Новое Усманово, поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог местного значения, содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств |
| Сроки реализации Программы | 2014- 2016 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 2014г.- Проектирование автомобильной дороги IV технической категории по улице Рабочая, Школьная в с.Новое Усманово -Отсыпка грунтощебнем автомобильной дороги по ул.Заречная, ул.Школьная, ул.Свободы, ул. Якшыгул ; 2015г.-Отсыпка грунтощебнем автомобильной дороги по ул.Закии Гайнуллиной,ул.Подгорная, ул.Рабочая,ул.Школьная, 2016г.- Отсыпка грунтощебнем автомобильной дороги по ул.Лесная, ул.Нефтянников, ул.Каменка, ул.Интернациональная. |
| Объемы и источники финансирования программы | 2014г.-Из областного бюджета 1 252 251,00 руб. за счет средств бюджета сельского поселения Новое Усманово -960 129,44 рублей; 2015г.- за счет средств бюджета сельского поселения Новое Усманово-700 000,00руб., 2016г.- за счет средств бюджета сельского поселения Новое Усманово-700 000,00руб., |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Протяженность автомобильных дорог местного значения, обеспеченных безопасным и бесперебойным движением: 10 км. |

I. Введение

Протяженность автомобильных дорог сельского поселения Новое Усманово  включает в себя:

- поселенческие дороги 34,44 км, из них 2,96 км с асфальтобетонным покрытием.

Пропускная способность (средне-нормативная интенсивность дорожного движения дорог) 4-й технической категории дорог .

Опорная сеть дорог, связывающая районный центр с административным центром поселения находится в основном в удовлетворительном состоянии, однако отдельные участки требуют безотлагательного ремонта. Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений занимается государственное казенное предприятие Самарской области«Камышлинское ДЭУ».

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дорожной сети сельского поселения Новое Усманово, чтобы обеспечить его ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения.

Программа обосновывает потребность в развитии дорожной сети, определяет приоритеты дорожной политики и инструменты ее реализации, перечень мероприятий по развитию сети автомобильных дорог и дорожного хозяйства. В Программе сформированы перечни объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, определены необходимые объемы работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, потребности в их финансировании.

II. Характеристика проблемы

В условиях сложной экономической ситуации, ограниченности финансовых ресурсов главным направлением на ближайшую перспективу является обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог, сохранение их от разрушения.

Неудовлетворительная транспортная доступность территории и низкое качество автомобильных дорог влекут за собой ряд негативных социальных последствий:

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговли, оказания скорой медицинской помощи и лечения;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и сельскохозяйственной продукции из-за сложности их в доставке;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей из-за низкого качества автомобильных дорог, дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых автомобильных дорогах в период распутицы.

На безопасность движения отрицательное влияние оказывает:

- недостаточная ровность и дефекты покрытия;

- отсутствие ограждений в необходимых местах, ограниченная видимость;

- прохождение автомобильных дорог общего пользования через населенные пункты.

Недооценка роли автомобильных дорог и недостаточное развитие дорожной сети отрицательно сказывается на экономическом развитии промышленности и сельского хозяйства.

III. Цель и задачи Программы.

Целью Программы является:

- поддержание в надлежащем  техническом состоянии  автомобильных дорог местного значения;

- снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и их транспортно -эксплуатационного состояния;

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- содержание  существующих автомобильных дорог для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств;

- формирование и создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными пунктами.

Исходя из сложившейся экономической ситуации  с финансированием дорожного хозяйства, поставленные задачи могут быть решены поэтапно.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

- в 2014 году

средства областного бюджета-1 252 251,00 руб;

средства сельского поселения Новое Усманово  - 960 129,44 руб.;

-в 2015году

-средства сельского поселения Новое Усманово  -700 000,00 руб,;

-в 2016году

-средства сельского поселения Новое Усманово  -700 000,00 руб,;

V. Организация управления Программой,

осуществление контроля реализации Программы.

Контроль исполнения Программы осуществляет администрация сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы в соответствии с федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального образования.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

VI. Оценка эффективности Программы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны безопасность движения, повышение уровня экологической безопасности, увеличение сети территориальных дорог с твердым покрытием.