АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2014 года № 22

О мероприятиях по предупреждению

и ликвидации последствий, связанных

с паводковыми явлениями в период

весеннего половодья 2014 года на

территории муниципального района

Камышлинский Самарской области

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики на территории муниципального района Камышлинский Самарской области, обеспечения сохранности жилых домов и объектов жизнеобеспечения в период весеннего половодья 2014 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, администрация муниципального района Камышлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при администрации муниципального района Камышлинский Самарской области оперативную противопаводковую группу комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной безопасности муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – КЧС и ОПБ района), (согласно Приложения №1).

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 2014 году на территории муниципального района Камышлинский Самарской области, (согласно Приложения №2).

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Камышла, Ермаково, Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области в срок до 15.03.2014 года:

3.1. Создать при администрациях сельских поселениях, комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод.

3.2. Совместно с начальником отдела охраны окружающей среды и экологического контроля администрации муниципального района Камышлинский Самарской области Р.М. Насыров провести обследование всех ГТС, расположенных на территориях сельских поселений.

3.3. Организовать расчистку аварийных водосборных сооружений, входных оголовков водосборов и береговой полосы от захламлённости и мусора.

3.4. На прудах и водохранилищах понизить уровень воды до отметки, обеспечивающих безопасность пропуска воды.

3.5. Довести до сведения собственников ГТС о необходимости проведения комплекса мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод, а также осуществить контроль за выполнением указанных мероприятий.

3.6. Довести до сведения всех руководителей предприятий, организаций, учреждений, колхозов и КФХ независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности о возникновении напряжённой обстановки, связанной с паводком с неблагоприятным прогнозом. Поручить им под личную ответственность обеспечить всестороннюю подготовку к пропуску паводковых вод.

3.7. Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.8. Организовать работу по усилению водозащитных дамб, других инженерных сооружений в наиболее опасных местах.

3.9. Провести обследования мостов, линий электропередач, связи, дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, и обеспечению их надёжности.

3.10. Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.

3.11. Установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова на реках и состоянием мостов на подведомственной территории.

3.12. Обеспечить создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

3.13. Предупредить руководителей предприятий, организаций, учреждений, колхозов и КФХ независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности об ответственности, если по их вине паводком будет нанесён ущерб населению и народному хозяйству.

3.14. Определить количество частных домовладений, подпадающих в зону подтопления, в случае возникновения необходимости к эвакуации населения, домашнего скота и птицы и их расселения.

4. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций, учреждений, колхозов и КФХ не зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

4.1. Обеспечить безусловное выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод в полном объёме и в срок.

4.2. Своими силами организовать защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, возникших в следствии паводковых явлений.

4.3. Рекомендовать ГКП СО «АСАДО» филиал «Камышлинское ДЭУ» (И.Ф. Инсафов), принять меры к отводу талых вод с проезжей части дорог. Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных и автотранспорта.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, председателя КЧС и ОПБ муниципального района Камышлинский Самарской области Б.Н. Абдрафикова.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия».

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района

Камышлинский Самарской области                                                  Р.К. Багаутдинов

Р.К. Мингазов

3-33-45

Приложение №1

к Постановлению администрации

муниципального района

Камышлинский Самарской области

от 20.01.2014 года № 22

С О С Т А В

оперативной противопаводковой группы КЧС и ОПБ района по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод 2014 года

- Б.Н. Абдрафиков – руководитель Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, председатель КЧС и ОПБ муниципального района Камышлинский Самарской области – руководитель оперативной противопаводковой группы;

- Р.К. Мингазов – начальник отдела по вопросам ГО и ЧС администрации муниципального района Камышлинский Самарской области – заместитель руководителя оперативной противопаводковой группы.

Члены оперативной противопаводковой группы:

- И.Х. Салихов – начальник ПСЧ №120 ППС Самарской области (по согласованию);

- И.Ф. Инсафов – директор ГКП СО «АСАДО» филиал «Камышлинское ДЭУ» (по согласованию);

- М.А. Хакимов – главный врач ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ» (по согласованию);

- Ф.М. Миневалиев – директор МУП «КомХоз»;

- И.Н. Халимуллин – директор ООО «Родник» (по согласованию);

- З.А. Сафин – Глава сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области (по согласованию);

- А.Р. Зарипов – Глава сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (по согласованию);

- Р.А. Габидуллин – Глава сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области (по согласованию);

- С.З. Хасанова – и.о. начальника ОП № 56 МО МВД России «Исаклинский», майор полиции (по согласованию);

- Н.К. Аразбаев – начальник участка ООО «Самаратрансстрой» (по согласованию).

Приложение №2

к Постановлению администрации

муниципального района

Камышлинский Самарской области

от 20.01.2014 года № 22

К О М П Л Е К С Н Ы Й     П Л А Н

мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 2014 году

на территории муниципального района Камышлинский Самарской области

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии для проведения дефектного обследования всех подведомственных гидротехнических сооружений. На местах применительно к каждому гидротехническому сооружению разработать конкретные мероприятия по подготовке и пропуску весеннего паводка 2014 года, назначить ответственных лиц по каждому объекту. | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы сельских поселений, Отдел по вопросам ГО и ЧС | до 15.02.2014 года |
| 2. | Организовать круглосуточное дежурство членов КЧС и ОПБ, комиссий сельских поселений и ответственных работников организаций. | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы сельских поселений, Отдел по вопросам ГО и ЧС | На весь период паводка |
| 3. | Организовать постоянный контроль за состоянием ледового покрова рек. | Главы сельских поселений, Отдел по вопросам ГО и ЧС | На весь период паводка |
| 4. | Провести обследование основных дорог, мостовых сооружений, водопропускных труб, кюветов, провести их ремонтно-восстановительные работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. | Главы сельских поселений, ООО «Самаратрансстрой», ф-л «Камышлинское ДЭУ» | до 15.03.2014 года |
| 5. | Организовать подготовку потенциально-опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водозаборов, очистных сооружений и объектов электроэнергетики, попадающих в зону возможного затопления, к устойчивой работе в условиях прохождения паводковых вод. Разработать план мероприятий по защите (экстренной консервации) потенциально-опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства водозаборов, очистных сооружений и объектов электроэнергетики при угрозе их подтопления паводковыми водами. | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы сельских поселений, Отдел по вопросам ГО и ЧС, МУП «КомХоз», ООО «Родник» | до 15.03.2014 года |
| 6. | Обеспечить завоз и создание необходимых запасов продовольственных и промышленных товаров, кормов для скота. | Руководители сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ПО «Камышлинское» | до 20.03.2014 года |
| 7. | Подготовить планы переселения населения из зон возможного подтопления. | Главы сельских поселений | до 20.03.2014 года |
| 8. | Отработать план подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий. | Главы сельских поселений | до 20.03.2014 года |
| 9. | Произвести очистку снега на территориях, прилегающих к производственным, животноводческим, культурно-бытовым помещениям, складам, хранилищам. | Руководители предприятий, организаций, учреждений и КФХ | до 15.03.2014 года |
| 10. | Выкопать канавы и обеспечить отвод талых вод от зданий и сооружений, жилья, объектов коммунального хозяйства. | Руководители учреждений, КФХ, МУП «КомХоз», ООО «Родник» | до 15.03.2014 года |
| 11. | Организовать очистку водопропускных сооружений (трубы, водоотводные каналы) от снега и мусора. | Главы сельских поселений, Руководители МУП «КомХоз», ООО «Родник», ф-л «Камышлинское ДЭУ», ООО «Самаратрансстрой» | до 25.03.2014 года |
| 12. | Произвести разгрузку затопляемых мостов. | Главы сельских поселений, Руководители ф-л «Камышлинское ДЭУ», ООО «Самаратрансстрой» | до 15.03.2014 года |
| 13. | Подготовить расчёт финансовых средств на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, при возникновении паводка (смета расходов). | Главы сельских поселений, ФЭУ администрации м.р. Камышлинский С/о | до 20.03.2014 года |
| 14. | Выполнить инженерные мероприятия в местах подверженных затоплению: - обваловка берега реки Мокрая Якшигуль в с. Новое Усманово; - обваловка берегов реки Камышлинка в с. Камышла; - берегоукрепительные работы реки Сок в с. Старое Ермаково. | КЧС и ОПБ района, Главы сельских поселений | До окончания паводка (по отдельному плану) |
| 15. | Организовать охрану общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и при проведении эвакуации населения из зон возможного подтопления. | Главы сельских поселений, ОП № 56 МО МВД России «Исаклинский» | На весь период паводка |
| 16. | Организовать подготовку медицинского персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим вследствие паводка. | Главный врач ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ» | На весь период паводка |
| 17. | Организовать взаимодействие в вопросах информирования КЧС и ОПБ района и оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, через ЕДДС МКУ «Камышлинское», оперативную дежурную часть ОП № 56 МО МВД России «Исаклинский», ДДС ПСЧ №120 ППС Самарской области, дежурного администрации района. | ОГ КЧС и ОПБ района, ОП № 56 МО МВД России «Исаклинский», ПСЧ №120 ППС Самарской области, Главы сельских поселений, Руководители организаций, предприятий, учреждений и КФХ | На весь период паводка |
| 18. | В районах возможного подтопления проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику заболеваний населения желудочно-кишечными заболеваниями (проверка родников, колодцев, выгребных ям и т.д.). | Главы сельских поселений, Отдел ТУ Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе, ООО «Родник» | На весь период паводка |
| 19. | Рекомендовать руководству ЗАО «ССК» по Камышлинскому району, об организации круглосуточного дежурства в организации. | Руководство ЗАО «ССК» по Камышлинскому району | На весь период паводка |
| 20. | Создать необходимый запас инертных материалов, оборудования и инвентаря для аварийно-восстановительных работ. | Ф-л «Камышлинское ДЭУ», ООО «Самаратрансстрой» | до 25.03.2014 года |
| 21. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, техники и специализированных дорожных бригад на период прохождения паводка. | Ф-л «Камышлинское ДЭУ», ООО «Самаратрансстрой» | На весь период паводка |